**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto II |
| PROYECTO: | Sistema Hidropónico Casero |
| GRUPO: | Equipo 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:** | ASISTENTES:* Jorge Fernández
* Nicolás Colque
* Byron Yavi
 |
| **DESARROLLO** | 1. Se avanzó en el desarrollo del plan de proyecto2. Se llevó a cabo la selección del diseño de la maqueta.3. Se establecieron responsables para el diseño en 3d de la maqueta4. Se desarrolló la planificación de actividades en la carta Gantt. |
| **SUGERENCIAS** | 1. Investigar sobre el desarrollo de figuras en 3d.2. Elaborar una carta Gantt con un mejor diseño para el informe.3. Asignar tareas padres e hijos en las peticiones. |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Conclusión del plan de proyecto2. Acordar costos del proyecto. |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 27 de agosto de 2019 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Diseño e investigación de la maqueta en 3D**RESPONSABLE:** Byron Yavi2. Mejorar diseño de la carta Gantt y la wiki.**RESPONSABLE:** Jorge Fernández3. Avance del plan de proyecto**RESPONSABLE:** Byron Yavi, Nicolás Colque. |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Diseño de la maqueta 3D.2. Selección y cotización de materiales. |