**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | PROYECTO 1 |
| PROYECTO: | FLIP-TAC-TOE BOT |
| GRUPO: | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **03/10/2019** | **ASISTENTES**:  Marco Chayo.  Patricio Gutiérrez.  Katia Layi.  Adolfo Navea.  Sebastián Torres. | |
| **DESARROLLO** | 1. Informe y presentación de avance de proyecto. 2. Avance de la Wiki. 3. Testeo del robot con la lata. 4. Continuación de programación de la interfaz. | |
| **SUGERENCIAS** |  | |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Presentación. 2. Wiki. 3. Manual de usuario. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 10/10/2019 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Documentación (informe y presentación de avance de proyecto y Wiki).  **RESPONSABLE:** Katia Layi, Sebastián Torres.   1. Programación de interfaz de usuario.   **RESPONSABLE:** Marco Chayo, Adolfo Navea, Patricio Gutiérrez. |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Informe y presentación de avance de proyecto. 2. Interfaz de usuario. 3. Pruebas con el robot. 4. Fecha de inicio de Manual de usuario. |