## Slide 1: Final de Proyecto
Integrantes: Juan Pérez
Camila Cerda
Cristian Fritis
Jerson Lima
Kevin Rodriguez
Asignatura: Proyecto I
Profesor: Ricardo Valdivia Pinto
Fecha: 27/12/2019
Departamento: Depto. de Informática
Facultad: Área de ingeniería en computación e informática

## Slide 2: Introducción
Como proyecto se desarrollara un robot que nos permitirá jugar Flip-tac-toe, este robot tendrá movimientos básicos para desplazarse,siendo capaz de salir de la zona de partida y moverse hasta el tablero de juego, además un brazo mecánico con una pinza que nos permitirá agarrar y voltear una lata,luego deberá volver a la zona de partida. El robot será armado con el kit lego EV3 MINDSTORMS y controlado desde un computador.

## Slide 3: Objetivo General Objetivo Específico
Construir un robot EV3, que se mueva y gire una lata llegando al objetivo de jugar Flip Tac Toe a través de instrucciones que son enviadas desde el computador .
Diseñar y construir un robot capaz de jugar Flip Tac toe.
Desarrollar un programa en lenguaje Python que implemente los movimiento para jugar flip-tac-toe.
Investigar e implementar un mecanismo de comunicación remota entre la interfaz y el robot.
Realizar las pruebas necesarias para verificar el funcionamiento del robot.
Entregar un programa que complete las instrucciones enviadas por el usuario.

## Slide 4
Restricciones
Se deben respetar distintos límites para la realización del proyecto como:
Tiempo límite asignado para realizar el proyecto(13 de noviembre).
Se permite utilizar un único lenguaje (PYTHON) para la codificación del software.
Limitación de piezas para el armado del robot(KIT Lego MindStorm).

## Slide 5
Entregables
Informe de Formulación
Informe Avance
Informe Final
Producto Final
Bitácora Semanal
Wiki
Manual de Usuario
Video de presentación del robot

## Slide 6: Organización del equipo

## Slide 7
Planificación del proyecto
1.-Diseño del Robot
Responsable:Jerson Lima.
2.-Preparación para Programar
Responsable:Kevin Rodriguez.
3.-Implementación de los movimientos
Responsable:Kevin Rodriguez
4.-Conexión y Pruebas
Responsable:Cristian Fritis
5.- Creación del programa
Responsable:Kevin Rodriguez.
6.- Documentación y entregables
Responsable:Camila Cerda

## Slide 9
Plan de riesgo
Riesgos | Probabilidad de Ocurrencia | Nivel de Impacto | Acciones Remediables
Salida, enfermedad o accidente de un integrante del equipo | 10% | 3 | Reorganizar las tareas entre los integrantes permanecientes.
Falta de piezas | 55% | 4 | Reemplazar la pieza faltante con alguna pieza parecida.
Error en construcción del robot | 60% | 2 | Identificar la parte donde está el error, hacer una corrección en su construcción.
Daño de la tarjeta SD o pérdida de información | 50% | 1 | Cambiar la tarjeta SD ,con la precaución de tener un respaldo para ingresar todo lo realizado a la nueva tarjeta
Falla en los motores | 20% | 1 | Cambiar el motor averiado del robot por uno en buen funcionamiento.

## Slide 10: Recursos Hardware-Software requeridos
Recursos | Producto
Hardware | Robot EV3 Tarjeta SD Adaptador WIFI Router PC(Notebook)
Software | Python Librerías(ev3dev2,time,rpyc,tkinter,PIL) Putty Visual Studio Code Ev3dev

## Slide 11: Estimación de Costos (Hardware, Software, Recursos Humanos)

## Slide 12: Especificación de requerimientos
NOMBRE | DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTO
Comunicación | Una aplicación de computador para la programación que se le hará al robot lego(EV3), está realizará una conexión remota para la ejecución de los comandos hacia el robot.
Movimientos | El robot contará con una serie de movimientos para jugar Flip Tac-Toe. Estos movimientos serán: Avanzar y Retroceder Moverse de izquierda a derecha Agarrar y soltar la lata Rotar el brazo mecánico
Requisitos Funcionales

## Slide 13: Requerimientos No Funcionales

## Slide 14: Arquitectura Propuesta

## Slide 15: Diseño del Robot

## Slide 16: Movimientos
El robot contará con 4 movimientos básicos:
-Avance y retroceso.
-Giro izquierda y derecha.
-Rotación del brazo.
-Agarre de la pinza (agarrar y soltar).

## Slide 17: Diseño de la interfaz de usuario

## Slide 18: Implementación

## Slide 19: Implementación

## Slide 20: Estado actual del proyecto

## Slide 21: Problemas encontrados y soluciones propuestas
Problemas | Soluciones
Base con poco movimiento ,se utilizó en sus ruedas un forro de plástico para su movimiento. | Se buscó un mejor modelo con una base en sus ruedas de goma para un mejor movimiento.
Diseño de la garra ineficiente,limitación en sus movimientos. | Se rediseña la garra completamente, utilizando el modelo Simplest EV3 Robot Claw.
Poco equilibrio de la garra. | Se cambió la posición entre la garra y el brick.
Costo de tiempo elevado en el desarrollo de aplicación para smartphone. | Se decidió desarrollar aplicación de escritorio.
Interfaz gráfica poco clara | Se modifica la interfaz, para mayor claridad.

## Slide 22: Conclusiones
Para el avance se necesito del aprendizaje de programar en el lenguaje Python, crear interfaces gráficas en Python y así de esta forma poder realizar un proyecto tecnológico que requiere de la aplicación de conocimientos de programación.
Durante el desarrollo del proyecto se han demostrado habilidades de trabajo en equipo para poder llevar a cabo el objetivo,como la responsabilidad, la comunicación y la organización,que han sido importante para el avance del proyecto .
Como aprendizaje ante la restructuración del brazo del robot, podemos aprender a evaluar de mejor manera, los problemas, considerando el rediseño o reemplazo como solución.
Finalmente destacar que como grupo se ha tenido la capacidad para solucionar los problemas presentados durante el proyecto y mejorar de manera efectiva el objetivo.