|  |
| --- |
| **Bitácora** |
| **Proyecto: Calendly (Nombre de la aplicación)** |
| **Nombres: Eduardo Apata, Bryan Campos, Dylan Choque, Daniel Pinto** |
| **Fecha: 15/11/2020** |
| Trabajo que se realizó durante la última semana:  Durante la semana del lunes 9 noviembre hasta hoy se asignó los roles y responsabilidades que tendrán cada uno de los integrantes del proyecto, además se añadió los mecanismos de comunicación que se utilizaran durante el trabajo, y por último se avanzó con la planificación del proyecto, es decir, como se iba a coordinar nuestros tiempos hasta la entrega del trabajo final. |
| Problemas encontrados y las pistas de solución:  El objetivo general propuesto por el equipo necesitaba más estructuración y mejor redacción.  En los objetivos específicos falto rellenar más y ordenarlos mejor.  La Solución a estos problemas fueron los consejos y recomendación de la profesora a cargo del proyecto. |
| El proyecto avanza según la planeación:  El grupo debe terminar aun con planificación del proyecto para poder responder este punto, se espera terminarlo para la próxima semana. |
| Cuáles son las tareas para la próxima semana:  Terminar con el punto **3.1** del trabajo (planificación del proyecto), empezar con la programación de la aplicación e implementar el diseño al calendario.  Avanzar con los demás los puntos faltantes del proyecto. |