|  |
| --- |
| **Bitácora** |
| **Proyecto: Calendly (Nombre de la aplicación)** |
| **Nombres: Eduardo Apata, Bryan Campos, Dylan Choque, Daniel Pinto** |
| **Fecha: 15/11/2020** |
| Trabajo que se realizó durante la última semana:  Durante la semana del lunes 9 noviembre hasta hoy asignamos los roles y responsabilidades que tendrán cada uno de los integrantes del proyecto, además añadimos los mecanismos de comunicación que se utilizaran durante el trabajo, y por último se avanzó con la planificación del proyecto, es decir, como se nos íbamos a coordinar nuestros tiempos hasta la entrega del trabajo final. |
| Problemas encontrados y las pistas de solución:  El objetivo general propuesto por nosotros necesitaba más estructuración y mejor redacción.  En los objetivos específicos nos falto rellenar más y que lo ordenáramos mejor.  La Solución a estos problemas fueron los consejos y recomendación de la profesora a cargo del proyecto. |
| El proyecto avanza según la planeación:  Nuestro grupo debe terminar aun con planificación del proyecto para poder responder este punto, esperamos terminarlo para la próxima semana. |
| Cuáles son las tareas para la próxima semana:  Terminaremos con el punto **3.1** del trabajo (planificación del proyecto), además empezaremos con la programación de la aplicación e implementaremos el diseño al calendario.  Avanzar con los demás los puntos faltantes del proyecto. |