|  |
| --- |
| **Bitácora** |
| **Proyecto: Calendly** |
| **Nombres: Eduardo Apata, Bryan Campos, Dylan Choque, Daniel Pinto** |
| **Fecha:17/12/2020** |
| Trabajo que se realizó durante la última semana:-Se empezó con el diseño y la programación de la aplicación “Calendly”.-Se comenzó a redactar el último informe final del proyecto. |
| Problemas encontrados y las pistas de solución-No hubo clases durante un lunes, sin embargo, se recuperará dentro de la semana siguiente.-Dificultades al implementar el calendarioSolución: preguntarle a la profesora.-Principiantes a la primera interacción con App InventorSolución: Estudiar y aprender mas del uso del programa |
| El proyecto avanza según la planeación:-No se ha tenido inconvenientes con la planificación, quedara por terminar la aplicación y el informe final del proyecto |
| Cuáles son las tareas para la próxima semana:-Finalizar la aplicación: Programación, diseño, notificaciones.-Terminar el informe final del proyecto-Entregar las próximas bitácoras restantes. |