|  |
| --- |
| **Bitácora** |
| **Proyecto: Calendly** |
| **Nombres: Eduardo Apata Tito, Bryan Campos Román, Dylan Choque Nina, Daniel Pinto Rojas** |
| **Fecha:07/01/2021** |
| Trabajo que se realizó durante la última semana:-Se avanzó con el informe final (introducción)-Se terminó todas las funciones principales de la aplicación móvil.- Se hicieron las autoevaluaciones propias de cada integrante. |
| Problemas encontrados y las pistas de solución-Dudas con respecto a la redacción del informe final.Solución: Consejos y ayuda de la profesora. |
| El proyecto avanza según la planeaciónSí, no encontramos interrupciones o modificaciones a lo antes planeado |
| Cuáles son las tareas para la próxima semana-Mejorar la interfaz gráfica de la aplicación.-Terminar el informe final junto a la aplicación.-Realizar la presentación final mostrando la aplicación. |