**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | Sistema de administración de retiros |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:** | **4-10-2021****ASISTENTES**:* Huber Ticona
 |
| **DESARROLLO** | 1. Se obtuvo la aprobación para continuar con el proyecto.
2. Se realizó una reunión con el cliente para obtener los requisitos finales.
3. Se avanzó con la codificación del capturador de guías (80%)
4. Se avanzó con el informe(50%)
 |
| **SUGERENCIAS** | 1. Comenzar a realizar las bitácoras y el respaldo en GitHub.
 |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. El diseño de la arquitectura.
2. El diseño de la interfaz del prototipo.
 |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** |  |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Diseño de la arquitectura**RESPONSABLE**: Huber Ticona2. El diseño de la interfaz del prototipo.**RESPONSABLE:**Huber Ticona |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Framework a utilizar |