**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | Sistema de administración de retiros |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:** | **11-10-2021****ASISTENTES**: * Huber Ticona
 |
| **DESARROLLO** | 1. Se avanzó con el informe (75%)
2. Se avanzó con el diseño del prototipo (60%)
3. Se avanzó con desarrollo del Capturador de notas de crédito (50%)
4. Se escogió flask como Framework API-REST.
5. Se escogió flutter como Framework de desarrollo Móvil.
 |
| **SUGERENCIAS** | 1. Retroalimentar conocimientos sobre los framework escogidos.
 |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Comenzar a documentar el proyecto en GitHub.
 |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA: 18-10-2021** |  |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Desarrollo del Capturador de guías**RESPONSABLE**: Huber Ticona2. Desarrollo del Capturador de nota de créditos.**RESPONSABLE:** Huber Ticona |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Documentar el avance en redmine. |