**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | Sistema de administración de retiros |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:** | **11-10-2021**  **ASISTENTES**:   * Huber Ticona | |
| **DESARROLLO** | 1. Se avanzó con el informe (75%) 2. Se avanzó con el diseño del prototipo (60%) 3. Se avanzó con desarrollo del Capturador de notas de crédito (50%) 4. Se escogió flask como Framework API-REST. 5. Se escogió flutter como Framework de desarrollo Móvil. | |
| **SUGERENCIAS** | 1. Retroalimentar conocimientos sobre los framework escogidos. | |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Comenzar a documentar el proyecto en GitHub. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA: 18-10-2021** |  |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Desarrollo del Capturador de guías  **RESPONSABLE**: Huber Ticona  2. Desarrollo del Capturador de nota de créditos.  **RESPONSABLE:** Huber Ticona |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Documentar el avance en redmine. |