**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | Sistema de administración de retiros |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:** | **18-10-2021**  **ASISTENTES**:   * Huber Ticona | |
| **DESARROLLO** | 1. Se terminó el informe. 2. Se continuó con desarrollo del Capturador de notas de crédito (80%) 3. Se avanzó con el desarrollador del Capturador de guías (90%) 4. Se decidió no usar flutter y solo el framework Flask para la aplicación. 5. Se comenzó con el desarrollo de los módulos de búsqueda. 6. Se comenzó con la documentación del versionado mediante GitHub. | |
| **SUGERENCIAS** | 1. Retroalimentar conocimientos sobre Flask. | |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Desarrollo de los módulos de búsqueda. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA: 25-10-2021** |  |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Continuar el Desarrollo de los módulos de búsqueda.  **RESPONSABLE**: Huber Ticona  2. Iniciar Adaptación de la base de datos.  **RESPONSABLE:** Huber Ticona |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Documentar el avance en redmine. |