**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | Sistema de administración de retiros |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:** | **15-11-2021**  **ASISTENTES**:   * Huber Ticona | |
| **DESARROLLO** | 1. Se continuo con el desarrollo de la interfaz de la aplicación web (65%). 2. Se comenzó el desarrollo del módulo para adjuntar archivos. (40%) 3. Se continuó el desarrollo de la visualización de las Boletas y Facturas. (80%). 4. Se comenzó el desarrollo del módulo de inicio de sesión. (80%) 5. Se comenzó la adaptación de la base de datos (35%). | |
| **SUGERENCIAS** | 1. Retroalimentar conocimientos sobre Flask. 2. Retroalimentar el uso de JSON mediante MySQL. 3. Seguir documentando versiones en GitHub. | |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Desarrollo de los módulos de inicio de sesión. 2. Continuar la adaptación de la base de datos. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA: 22-11-2021** |  |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Continuar el Desarrollo de la interfaz y la visualización de datos y los módulos correspondientes.  **RESPONSABLE**: Huber Ticona  2. Continuar Adaptación de la base de datos.  **RESPONSABLE:** Huber Ticona |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Documentar el avance en redmine. |