**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | Sistema de administración de retiros |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:** | **22-11-2021**  **ASISTENTES**:   * Huber Ticona | |
| **DESARROLLO** | 1. Se continuo con el desarrollo de la interfaz de la aplicación web (75%). 2. Se continuó el desarrollo del módulo para adjuntar archivos. (70%) 3. Se continuó el desarrollo de la visualización de las Boletas y Facturas. (90%). 4. Se finalizó el módulo de inicio de sesión. (100%) 5. Se continuó la adaptación de la base de datos (70%). 6. Se comenzó el desarrollo del módulo de gestión de ítems (50%). | |
| **SUGERENCIAS** | 1. Retroalimentar conocimientos sobre Flask. 2. Retroalimentar el uso de JSON mediante MySQL. 3. Seguir documentando versiones en GitHub. | |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Desarrollo de los módulos de informes. 2. Continuar la adaptación de la base de datos. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA: 29-11-2021** |  |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Continuar el Desarrollo de la interfaz y la visualización de datos y los módulos correspondientes.  **RESPONSABLE**: Huber Ticona  2. Continuar Adaptación de la base de datos.  **RESPONSABLE:** Huber Ticona   1. Comenzar el desarrollo del módulo de informes.   **RESPONSABLE:** Huber Ticona |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Documentar el avance en redmine. |