**BITÁCORA DE AVANCE 11**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto II |
| PROYECTO: | Invidentes conociendo su entorno. |
| GRUPO: | B |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **13/11/2021** | ASISTENTES: Nicolas Barraza Cortes, Diego Honores, Juan Rojas | |
| **DESARROLLO** | 1. Avance del desarrollo del segundo avance del informe. | |
| **SUGERENCIAS** | 1. Subir documentos a realizar a Redmine. 2. Actualizar la wiki 3. Avanzar con el desarrollo de los códigos de la aplicación. | |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Desarrollar el diagrama de la arquitectura del sistema. 2. Realizar descripción de parte de la interfaz de la aplicación. 3. Realizar los diagramas de secuencia de la aplicación. 4. Desarrollar diagrama de modelos de clase. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 23/11/2021 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1.- Seguir avanzando en el segundo avance del informe.  2.- Realizar estudios avanzados de los softwares a utilizar.  3.- Buscar mas bibliotecas a implementar para el desarrollo de la aplicación.  **Responsables:** Todos los integrantes del equipo. |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Informe II.  2. Desarrollo de la aplicación. |