|  |
| --- |
| **BITÁCORA** |
| **Proyecto: Aprende con C** |
| **Nombre del jefe del proyecto: Diego Berrios** |
| **Fecha: 30-10-2017** |
| Trabajo que se realizó durante la última semana (del proyecto y de cada uno de los integrantes del equipo). **Durante la última semana se fue desarrollando la parte programática y diseño de la aplicación, de la cual el Diseño se encargó Matías Sandoval y la parte de programación Diego Berrios con el Apoyo de Paolo Mamani.** |
| Problemas encontrados y las pistas de solución. **Los problemas más frecuentes fue el tiempo y el lenguaje de programación para el desarrollo de la aplica con (app inventor), pero con una buena organización en nuestros estudios se podrá en el desarrollo del proyecto, ahora con el desarrollo de la aplicación ingresamos a tutoriales de YouTube y guías de google, donde pudimos resolver nuestras dudas y el buen funcionamiento y desarrollo de la aplicación** |
| El proyecto avanza según la planeación. **Por desgracia no vamos de acuerdo a lo planeado, llevamos casi solo el treinta porciento en desarrollo de la aplicación y aun con falencias y alguno que otro error dentro de la aplicación.** |
| Cuáles son las tareas para la próxima semana (del proyecto y de cada uno de los integrantes del equipo). **Seguiremos con el desarrollo programático de la aplicación corrigiendo errores y avanzando ya en la parte del desafío de la aplicación y paralelo a la aplicación avanzar en lo que es ya el informe** |