|  |
| --- |
| **BITÁCORA** |
| **Proyecto: KNIGHT ADVENTURE** |
| **Nombre del jefe del proyecto: Rodrigo Mamani** |
| **Fecha: 30-10-2017** |
| Liderado por el integrante Marcelo Lara se termina de hacer los diseños de personajes, fondos, etc.  Liderado por el integrante Rodrigo Mamani se da comienzo a la etapa de programación de la aplicación.  Liderado por el integrante Fabian Morales se crean los sonidos que se utilizaran en la aplicación ya sea música ambiental, música de menú, etc. |
| Los problemas encontrados fueron la poca experiencia que tenemos en programar la aplicación y lo poco que sabemos utilizar app inventor.  La pista de solución son estudiar y aprender a utilizarla de forma efectiva y óptima.  También hubo un error del programa para la creación de sonidos y se tuvo que asignar más tiempo de lo normal para poder terminar esta etapa.  El poco tiempo que le hemos asignado al programa dentro de la semana por lo cual hemos trabajado poco en este, como falta poco para entregar el proyecto a partir de esta semana nos dedicaremos más tiempo al desarrollo del mismo. |
| El proyecto cuenta con pequeños contratiempos que se solucionaran en esta semana esperando así la pronta recuperación del ritmo de trabajo luego se espera que el proyecto avance según la carta Gantt que dimos. |
| Centrarse en programar todo el programa y dar fin a los diseños. |