## Slide 1: The ROBOT - CLEANER
Nombre de los integrantes:
JOAQUÍN Guarachi
Benjamín Varas
Hernán vazque
Juan yampara
Asignatura: proyecto 1
Profesor: Leonel Alarcón bravo

## Slide 2: Contenido
Panorama General
  Introducción
  Objetivos generales y específicos
  Restricciones
  Entregas
Organización de Personal
  Descripción de roles
  Distribución de roles
  Mecanismos de comunicación
Planificación del Proyecto y sus Recursos
  Actividades, gestión del tiempo y riesgos
  Recursos de Hardware-Software y Estimación de Costos

## Slide 3: PANORAMA GENERAL

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
El pack educativo MINDSTORMS Education EV3 de Lego education es un equipo que se utiliza para programar, analizar y crear distintos modelos de robot que funcionan mediante piezas de legos articuladas con motores y sensores que yacen conectas a un ladrillo inteligente.

## Slide 5: Objetivo General
Es la aplicación de los conceptos básicos de las matemáticas, física, el desarrollo de software y habilidades de trabajo grupal

## Slide 6: Objetivos Específicos
Construcción del robot usando el kit educativo MINDSTORMS Education EV3
Correcta Implementación de software del robot
Actualización y Seguimiento de la elaboración del proyecto.
Correcta organización del personal
Buen uso de las tecnologías
Implementar conceptos de la ingeniería

## Slide 7: Restricciones
Poca adaptabilidad del kit
Limitación de alcance o poder de los sensores y motores del kit
Posibles problemas de salud en uno de los integrantes
Falta o escasez de piezas.
Recursos de documentación para el desarrollo del script.

## Slide 8: Organización del Personal

## Slide 9: Descripción de Roles
Rol | Descripción
Programación del robot | Implementa el software y vela por su buen funcionamiento.
Elaboración del informe | Desarrolla y entrega informes del proyecto.
Documentación | Reporta los avances mediante contenido audiovisual en la wiki Redmine.

## Slide 10: Distribución de Roles
Nombre | Apellido | Rol
Hernán | Vazque | Programación del robot
Joaquín | Guarachi | Documentación del proyecto
Juan | Yampara | Programación del Robot
Benjamín | Varas | Elaboración de informes

## Slide 11: Mecanismos de Comunicación
Telegram (Comunicación con la clase)
WhatsApp (uso grupal)
Correo Electrónico(gmail)
Discord (reuniones)

## Slide 12: Planificación del proyecto

## Slide 13: Actividades durante el proyecto

## Slide 14: Gestión de tiempo

## Slide 15: Tabla de gestión de riesgos

## Slide 16: Planificación de recursos

## Slide 17: Recursos del proyecto y estimación de costos
Recursos de hardware:
  Computadores
  Kit Lego Mindstorms
  Tarjeta MicroSD
  Recursos de Software:
  Editor Visual Studio Code
  Lenguaje Python
  Plataforma Redmine UTA
  Plataformas digitales (Gmail, Discord, WhatsApp, Telegram)