BITÁCORA DE AVANCE
http://pomerape.uta.cl/redmine/
CURSO:	Proyectos 1
PROYECTO:	Proyecto Ametralladora ev3
GRUPO:	(3ª) PINWINe

FECHA DE SESIÓN: / VIERNES 9/9	ASISTENTES: Daniel Alday, Benjamín Gómez, Francisco Pantoja, Tomás Silva
DESARROLLO	Se concretó la finalización de la presentación de proyecto / Se conoció sobre nuevas tecnologías para la comunicación robot-computador, en concreto, una librería llamada Rpyc, usada anteriormente por otros grupos.
SUGERENCIAS	Plantear más ideas y darnos más tiempo para discutirlas, es prudente tener una visión lo más real de lo que podemos y no podemos hacer / Se debe utilizar más la plataforma Redmine para la documentación formal del proyecto y actualización en las informaciones pertinentes de la fecha
CUESTIONES A RESOLVER	¿Cómo hacer funcionar el sistema servidor-cliente de la librería Rpyc? / ¿Cómo plantear y promover la selección de buenas ideas? ¿Será pertinente darnos tiempo extra para resolvernos las dudas y compartir pensamientos?

PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	Jueves 15 de Septiembre
	TAREAS Y RESPONSABLES	Investigar sobre métodos de conexión robot-computador. R: Daniel Alday / Investigar sobre la interfaz gráfica que usaremos para el proyecto. R: Daniel Alday / Inscribir nuevas ideas en la wiki. R: Tomás Silva / Terminar con el diseño del prototipo 2 del robot. R: Benjamín Gómez
	TEMAS A TRATAR	Interfaz gráfica y posibles tecnologías a usar en su creación. / Nueva visión sobre la construcción del robot, considerando en mayor proporción, el código y su funcionamiento computacional.