**BITÁCORA 2**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | “Desarrollo e integración de módulo para la presentación de estados de proyectos a clientes”. |
| Jefe de Proyecto: | * Bernando Choque
 |
| Integrantes: | * José Diaz
* Cristián Fritis
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****06-09-2022** | **ASISTENTES**:* José Diaz
* Cristián Fritis
 |
| **DESARROLLO** | * Se mostraron los requerimientos funcionales y no funcionales a Bernando Choque
* Se realizo una capacitación respecto a las historias de usuarios de la metodología SCRUM
 |
| **SUGERENCIAS** | * Pasar los requerimientos de usuarios a historias de usuarios para aclarar más las necesidades del cliente.
* Investigar sobre el tiempo estimado en implementar cada módulo solicitado por el cliente.
 |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Crear las historias de usuarios.
* Corregir los requerimientos.
* Terminar el informe de requerimientos.
 |
| **META O SPRINT** | * Realizar las historias de usuario solicitada.
* Enviar carta de confirmación de requerimientos.
* Avanzar con el informe de proyecto IV
* Realizar una investigación de la API a utilizar en el proyecto.
 |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 13/09/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | * Realizar la historia de usuarios: Cristián Fritis
* Consultar sobre el proyecto a realizar: Jose Diáz.
* Avanzar con el informe de proyecto: Cristián Fritis y Jose Diaz.
 |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Mostrar los avances realizados al cliente.
* Realizar envió de la carta de requerimientos.
* Investigar la complejidad de las API(s) a utilizar.
 |