**BITÁCORA 2**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | “Desarrollo e integración de módulo para la presentación de estados de proyectos a clientes”. |
| Jefe de Proyecto: | * Bernando Choque |
| Integrantes: | * José Diaz * Cristián Fritis |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **06-09-2022** | **ASISTENTES**:   * José Diaz * Cristián Fritis | |
| **DESARROLLO** | * Se mostraron los requerimientos funcionales y no funcionales a Bernando Choque * Se realizo una capacitación respecto a las historias de usuarios de la metodología SCRUM | |
| **SUGERENCIAS** | * Pasar los requerimientos de usuarios a historias de usuarios para aclarar más las necesidades del cliente. * Investigar sobre el tiempo estimado en implementar cada módulo solicitado por el cliente. | |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Crear las historias de usuarios. * Corregir los requerimientos. * Terminar el informe de requerimientos. | |
| **META O SPRINT** | * Realizar las historias de usuario solicitada. * Enviar carta de confirmación de requerimientos. * Avanzar con el informe de proyecto IV * Realizar una investigación de la API a utilizar en el proyecto. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 13/09/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | * Realizar la historia de usuarios: Cristián Fritis * Consultar sobre el proyecto a realizar: Jose Diáz. * Avanzar con el informe de proyecto: Cristián Fritis y Jose Diaz. |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Mostrar los avances realizados al cliente. * Realizar envió de la carta de requerimientos. * Investigar la complejidad de las API(s) a utilizar. |