**BITÁCORA 01**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | Sistema de gestión de documentos para la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile |
| Jefe de Proyecto: | Javier Mamani Lovera |
| Integrantes: | Javier Mamani Lovera |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **26-08-2022** | **ASISTENTES**: Roberto Gamboa Aguilar y Ana Luisa Neira | |
| **DESARROLLO** | Presentación de alumno, de clientes y de empresa, planteamiento del problema. | |
| **SUGERENCIAS** | Ninguna | |
| **TEMAS A RESOLVER** | Primer contacto con el cliente | |
| **META O SPRINT** | Establecer primer contacto con el cliente | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 02/09/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | Entregar solución propuesta  Javier Mamani Lovera |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Solución propuesta |