**BITÁCORA 02**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 4 |
| PROYECTO: | Sistema de seguridad perimetral con capacidad de monitoreo remoto |
| Jefe de Proyecto: | Ernesto García |
| Integrantes: | Ernesto García Ramírez  Daniel Ramírez Diaz |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **13-09-2022** | **ASISTENTES**:  Ernesto García  Daniel Ramírez | |
| **DESARROLLO** | 1. Reunión con el cliente y los integrantes del proyecto. 2. Selección del título del proyecto. 3. Charla sobre la solución a implementar. 4. Definición de las principales características del sistema. 5. Definición de los requerimientos del usuario. 6. Metodología de trabajo establecida. 7. Medio para mantenerse en contacto con las tareas a realizar establecido. | |
| **SUGERENCIAS** | Comenzar la investigación y estudio previo de las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto. | |
| **TEMAS A RESOLVER** | 1. Especificar las herramientas del proyecto. 2. Desarrollar un modelo y diagrama de contexto del proyecto. 3. Documentar el informe de avance 1. 4. Desarrollar el documento para firmar los requerimientos con el cliente | |
| **META O SPRINT** |  | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 20/09/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Separar las tareas a cada integrante.   **RESPONSABLE**: Daniel Ramírez   1. Desarrollar el informe de avance 1   **RESPONSABLE**: Ernesto García   1. Desarrollar el documento para firmar los requerimientos con el cliente.   **RESPONSABLE**: Ernesto García |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Definir la planificación del proyecto. |