**BITÁCORA 02**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 4 |
| PROYECTO: | Sistema de seguridad perimetral con capacidad de monitoreo remoto |
| Jefe de Proyecto: | Ernesto García |
| Integrantes: | Ernesto García RamírezDaniel Ramírez Diaz  |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****13-09-2022** | **ASISTENTES**:Ernesto GarcíaDaniel Ramírez  |
| **DESARROLLO** | 1. Reunión con el cliente y los integrantes del proyecto.
2. Selección del título del proyecto.
3. Charla sobre la solución a implementar.
4. Definición de las principales características del sistema.
5. Definición de los requerimientos del usuario.
6. Metodología de trabajo establecida.
7. Medio para mantenerse en contacto con las tareas a realizar establecido.
 |
| **SUGERENCIAS** | Comenzar la investigación y estudio previo de las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto. |
| **TEMAS A RESOLVER** | 1. Especificar las herramientas del proyecto.
2. Desarrollar un modelo y diagrama de contexto del proyecto.
3. Documentar el informe de avance 1.
4. Desarrollar el documento para firmar los requerimientos con el cliente
 |
| **META O SPRINT** |  |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 20/09/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Separar las tareas a cada integrante.

**RESPONSABLE**: Daniel Ramírez1. Desarrollar el informe de avance 1

**RESPONSABLE**: Ernesto García1. Desarrollar el documento para firmar los requerimientos con el cliente.

**RESPONSABLE**: Ernesto García |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Definir la planificación del proyecto. |