**BITÁCORA N°1**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | “Desarrollo e integración de módulo para la presentación de estados de proyectos a clientes”. |
| Jefe de Proyecto: | Bernardo Choque |
| Integrantes: | José DíazCristian Fritis |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****30-08-2022** | **ASISTENTES**:José DíazCristian Fritis |
| **DESARROLLO** | - Se explicaron las características del proyecto que se debería realizar en el semestre.- Se establecieron breves objetivos superficiales, para la implementación del proyecto.- Se definieron las tecnologías con las cuales se trabajará en el proyecto.  |
| **SUGERENCIAS** | - Antelación de 3 días aproximadamente, para notificar sobre el cambio o receso de una reunión establecida. |
| **TEMAS A RESOLVER** | - Definir un horario en el cual se realizarían las reuniones cada semana.- Definir los requisitos funcionales/no funcionales del proyecto. |
| **META O SPRINT** | - Establecer un canal de comunicación a utilizar a lo largo del semestre.- Conocer a las entidades con las cuales se trabajará este semestre. |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 06/09/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | - Definir un horario en el cual se realizarían las reuniones cada semana (Cristian Fritis, José Díaz).- Definir los requisitos funcionales/no funcionales del Proyecto (Cristian Fritis).- Establecer objetivos alcanzables durante el proyecto (José Díaz).- Avanzar con el informe de proyecto (Cristián Fritis y Jose Diaz). |
|  | **TEMAS A TRATAR** | - Mostrar los avances realizados a los clientes.- Mostrar los requerimientos analizados. |

Nota: las bitácoras deben estar en formato word, y cargadas semanalmente en redmine