**BITÁCORA 01**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 4 |
| PROYECTO: | Sistema web de administración de insumos de la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile |
| Jefe de Proyecto: | Benjamín Poblete |
| Integrantes: | Angelina Orozco  Benjamín Poblete |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **30-08-2022** | **ASISTENTES**:  Angelina Orozco  Benjamín Poblete | |
| **DESARROLLO** | 1. Reunión con el cliente 2. Charla sobre la problemática y la posible solución 3. Charla sobre las principales características del sistema actual. 4. Medio para mantenerse en contacto. | |
| **SUGERENCIAS** | Comenzar la investigación de posibles herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto. | |
| **TEMAS A RESOLVER** | 1. Documentar el planteamiento del proyecto 2. Definir los requisitos del sistema 3. Definir el problema y su solución 4. Desarrollar el documento para firmar los requerimientos con el cliente | |
| **META O SPRINT** |  | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 09/09/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Desarrollar el documento del planteamiento del proyecto   **RESPONSABLE**: Benjamín Poblete   1. Desarrollar el documento para firmar los requerimientos con el cliente.   **RESPONSABLE**: Angelina Orozco |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Definir la planificación del proyecto.  Definir los requisitos del sistema  Definir la problemática y su solución |