**BITÁCORA 01**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | Herramienta de automatización de Validación de consistencia e integridad de campos |
| Jefe de Proyecto: | Roberto Villagrán |
| Integrantes: | Sebastian Lukich |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **09-09-2022** | **ASISTENTES**:  Roberto Villagrán, Sebastian Lukich | |
| **DESARROLLO** | Se aclararon dudas del modelo de la base de datos de sistema que necesita el dashboard. Siendo ‘error\_generico’ el nombre del campo para el identificador del tipo de error encontrado y ‘error\_detallado’ el nombre del campo para la descripción de lo que se trata el tipo de error. | |
| **SUGERENCIAS** | Entablar más contacto usando el correo electrónico con el jefe del proyecto, como para ir mostrando avances parciales antes de la reunión más próxima. | |
| **TEMAS A RESOLVER** | Aún no se hace un excel con los datos de prueba que se tenían avanzados de la primera reunión, con gráficos incluídos. A partir de allí se avanzará el tema de cómo ha de verse el dashboard en software (fuera del boceto) en la siguiente reunión. | |
| **META O SPRINT** | 01 | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 13/09/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | Archivo excel con datos de prueba (Resp. Sebastian Lukich)  Archivo excel con diagramas a partir de los datos de prueba (Resp. Sebastian Lukich) |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Apariencia y software que usará el dashboard fuera del boceto en excel. |

Nota: las bitácoras deben estar en formato word, y cargadas semanalmente en redmine