**BITÁCORA 02**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | Herramienta de automatización de Validación de consistencia e integridad de campos |
| Jefe de Proyecto: | Roberto Villagrán |
| Integrantes: | Sebastian Lukich |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****13-09-2022** | **ASISTENTES**:Roberto Villagrán, Sebastian Lukich |
| **DESARROLLO** | Visto bueno por parte de del Jefe de proyecto de si se había entendido la idea de las conversaciones previas sobre la dirección o concepto que seguiría el gráfico: se mostraron los excel con las tablas llenadas con datos artificiales más sus respectivos gráficos de barras o de línea según correspondiera, los gráficos haciendo énfasis al detalle de que los errores se van resolviendo por iteración y decrementando con el tiempo hasta que llegan a cero. Se discutió un poco más a fondo sobre lo que se conocía sobre las herramientas de visualización para cubos de datos por parte del jefe de proyecto y mía. Se facilitó un número de contacto de WhatsApp. Se acordaron las tareas para la siguiente sesión (la cual será el próximo marte y no viernes debido al feriado). |
| **SUGERENCIAS** | Entablar más contacto de aquí en adelanto usando el whatsapp y no sólo el correo electrónico. |
| **TEMAS A RESOLVER** | Se tiene que dar un salto al desafío de disponer la estructura de las tablas como un modelo estrella (cubo), esto para hacer posible la utilización de una herramienta de visualización de tablero de estadísticas dinámico. |
| **META O SPRINT** | 02 |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 20/09/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | Diseñar modelo estrella para la estructura de base de datos del dashboard vista hasta el momento (Resp. Sebastian Lukich)Aprender a instalar Saiku Pentaho (o buscar un lugar donde ya esté instalado). Lo mismo vale si se encuentra otra herramienta similar o de mejores características (Resp. Sebastian Lukich) |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Primer prototipo del dashboard utilizable. |

Nota: las bitácoras deben estar en formato word, y cargadas semanalmente en redmine