|  |
| --- |
| **BITÁCORA** |
| **Proyecto: Guia de League of Legends** |
| **Nombre del jefe del proyecto: Adolfo Pardo** |
| **Fecha: 31-10-17** |
| **Trabajo que se realizó durante la última semana (del proyecto y de cada uno de los integrantes del equipo)**  Se llevó a cabo el escritorio del programa, se realizó parte del código el cual fue realizado por Camilo Yampara y Adolfo Pardo, y se completó el prototipo del diseño visual de la aplicación realizado por Bastian Aguilera |
| **Problemas encontrados y las pistas de solución**  Se encontró problemas con el app inventor 2, al no poder realizar suficientes screen para la aplicación, pero se encontró rápidamente una solución para dicho problema. |
| **El proyecto avanza según la planeación**  Hubo un atraso al tratar de encontrar una solución al problema con las pantallas del screen pero se pudo solucionar y corregir los tiempos. |
| **Cuáles son las tareas para la próxima semana (del proyecto y de cada uno de los integrantes del equipo)**  Se debe continuar con la fase de campeones; la programación y el diseño de la aplicación; Camilo junto con Adolfo continuaran programando y Bastian seguirá con el diseño. |