**BITÁCORA 4**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | “Desarrollo e integración de módulo para la presentación de estados de proyectos a clientes”. |
| Jefe de Proyecto: | * Bernando Choque
 |
| Integrantes: | * Jose Diaz
* Cristián Fritis
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****20-09-2022** | **ASISTENTES**:* José Diaz
* Cristián Fritis
 |
| **DESARROLLO** | * Se mostraron la carta de requerimiento al cliente.
* Se realizo envió de la carta de requerimiento al cliente.
 |
| **SUGERENCIAS** | * Arreglar las historias de usuarios.
* Investigar sobre las API(s) mostradas y realizar un análisis de su sintaxis correspondiente.
* Capacitación con Angular y NodeJS.
 |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Terminar con las historias de usuarios.
* Terminar el primer informe.
 |
| **META O SPRINT** | * Finalizar Historias de usuarios
* Realizar una investigación de la API a utilizar en el proyecto.
 |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 27/09/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | * Consultar sobre el proyecto a realizar.
* Avanzar con el informe del proyecto.
* Finalizar con las historias de usuario.
 |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Realizar boceto de la aplicación software.
* Realizar capacitación de las herramientas a utilizar para el proyecto.
 |