**BITÁCORA 03**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 4 |
| PROYECTO: | Sistema de seguridad perimetral con capacidad de monitoreo remoto |
| Jefe de Proyecto: | Ernesto García |
| Integrantes: | Ernesto García Ramírez  Daniel Ramírez Diaz |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **20-09-2022** | **ASISTENTES**:  Ernesto García  Daniel Ramírez | |
| **DESARROLLO** | 1. Reunión con el cliente y los integrantes del proyecto. 2. Separación de las tareas a cada integrante. 3. Definición sobre los requisitos a implementar. 4. Desarrollo del documento de requerimientos para firmar. 5. Herramientas de trabajo establecidas. 6. Demostración de conexión con cámara de celular. | |
| **SUGERENCIAS** |  | |
| **TEMAS A RESOLVER** | 1. Desarrollar bosquejo de la interfaz de usuario. 2. Desarrollar un modelo y diagrama de contexto del proyecto. 3. Documentar el informe de avance 1. | |
| **META O SPRINT** |  | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 30/09/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Desarrollo del front end del sistema.   **RESPONSABLE**: Ernesto García   1. Desarrollar el informe de avance 1   **RESPONSABLE**: Ernesto García   1. Desarrollar diagramas de contexto   **RESPONSABLE**: Daniel Ramírez   1. Desarrollar diagrama de casos de uso   **RESPONSABLE**: Daniel Ramírez   1. Realizar pruebas con cámara IP   **RESPONSABLE**: Ernesto García. |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Definir la planificación del proyecto. |