**BITÁCORA 03**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 4 |
| PROYECTO: | Sistema de seguridad perimetral con capacidad de monitoreo remoto |
| Jefe de Proyecto: | Ernesto García |
| Integrantes: | Ernesto García RamírezDaniel Ramírez Diaz  |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****20-09-2022** | **ASISTENTES**:Ernesto GarcíaDaniel Ramírez  |
| **DESARROLLO** | 1. Reunión con el cliente y los integrantes del proyecto.
2. Separación de las tareas a cada integrante.
3. Definición sobre los requisitos a implementar.
4. Desarrollo del documento de requerimientos para firmar.
5. Herramientas de trabajo establecidas.
6. Demostración de conexión con cámara de celular.
 |
| **SUGERENCIAS** |  |
| **TEMAS A RESOLVER** | 1. Desarrollar bosquejo de la interfaz de usuario.
2. Desarrollar un modelo y diagrama de contexto del proyecto.
3. Documentar el informe de avance 1.
 |
| **META O SPRINT** |  |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 30/09/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Desarrollo del front end del sistema.

**RESPONSABLE**: Ernesto García1. Desarrollar el informe de avance 1

**RESPONSABLE**: Ernesto García1. Desarrollar diagramas de contexto

**RESPONSABLE**: Daniel Ramírez1. Desarrollar diagrama de casos de uso

**RESPONSABLE**: Daniel Ramírez1. Realizar pruebas con cámara IP

**RESPONSABLE**: Ernesto García. |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Definir la planificación del proyecto. |