**BITÁCORA 5**

| CURSO: | Proyecto IV |
| --- | --- |
| PROYECTO: | “Desarrollo e integración de módulo para la presentación de estados de proyectos a clientes”. |
| Jefe de Proyecto: | * Bernando Choque
 |
| Integrantes: | * Jose Diaz
* Cristián Fritis
 |

| **FECHA DE SESIÓN:****27-09-2022** | **ASISTENTES**:* José Diaz
* Cristián Fritis
 |
| --- | --- |
| **DESARROLLO** | * Se recibió el acta de acuerdo firmada.
* Se desarrolló el informe.
 |
| **SUGERENCIAS** | * Arreglar las historias de usuarios.
* Capacitación con Angular y NodeJS.
 |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Terminar con las historias de usuarios.
* Terminar el primer informe.
* Crear la carta gantt.
 |
| **META O SPRINT** | * Finalizar Historias de usuarios
* Realizar una investigación de la API a utilizar en el proyecto.
 |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 04/09/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | * Presentar diagrama BPMN de los procesos del sistema: Cristián Fritis y Jose diaz.
* Finalizar con las historias de usuario: Cristián Fritis.
* Crear Trello: Jose Diaz.
 |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Realizar boceto de la aplicación software.
* Crear Trello para depositar todo el desarrollo SCRUM del proyecto.
* Realizar capacitación de las herramientas a utilizar para el proyecto.
 |