|  |
| --- |
| **Bitácora** |
| **Proyecto: CRSoq 2.0** |
| **Autor: Felipe Yáñez Pérez** |
| **Fecha: 08 de Noviembre de 2017** |
| Trabajo que se realizado durante la última semana:   * Avance en el ordenamiento de participantes (backend). * Arreglado problema de GitHub con respecto a bower * Crear vista de alumnos para el administrador (50%) * Realización de consultas para nuevos gráficos (50%) * Edición de gráfico, participantes por pregunta |
| Problemas encontrados y las pistas de solución:   * Bower está *deprecated,* puede cambiarse por npm, |
| El proyecto avanza según la planificación:   * No, existe retraso en la actualización debido a problemas con el traspaso. |
| Cuáles son las tareas para la próxima semana:   * Actualización * Cambio de bower |