|  |
| --- |
| **Bitácora** |
| **Proyecto: CRSoq 2.0** |
| **Autor: Felipe Yáñez Pérez** |
| **Fecha: 08 de Noviembre de 2017** |
| Trabajo que se realizado durante la última semana:* Avance en el ordenamiento de participantes (backend).
* Arreglado problema de GitHub con respecto a bower
* Crear vista de alumnos para el administrador (50%)
* Realización de consultas para nuevos gráficos (50%)
* Edición de gráfico, participantes por pregunta
 |
| Problemas encontrados y las pistas de solución:* Bower está *deprecated,* puede cambiarse por npm,
 |
| El proyecto avanza según la planificación:* No, existe retraso en la actualización debido a problemas con el traspaso.
 |
| Cuáles son las tareas para la próxima semana:* Actualización
* Cambio de bower
 |