**BITÁCORA 05**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 4 |
| PROYECTO: | Sistema de seguridad perimetral con capacidad de monitoreo remoto |
| Jefe de Proyecto: | Ernesto García |
| Integrantes: | Ernesto García RamírezDaniel Ramírez Diaz  |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****04-10-2022** | **ASISTENTES**:Ernesto GarcíaDaniel Ramírez  |
| **DESARROLLO** | 1. Reunión con el cliente y los integrantes del proyecto.
2. Desarrollo de arquitectura del sistema
3. Desarrollo de diagramas de contexto.
4. Entrega del documento de avance al usuario.
5. Investigación y estudio para transmitir video desde las cámaras IP.
6. Renovación de cámaras de seguridad.
 |
| **SUGERENCIAS** |  |
| **TEMAS A RESOLVER** | 1. Extensión de requisitos.
2. Uso de sensores.
3. Compra de nuevas cámaras.
 |
| **META O SPRINT** |  |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 11/10/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Desarrollo del front end del sistema.

**RESPONSABLE**: Ernesto García1. Desarrollar conexión con WhatsApp.

**RESPONSABLE**: Daniel Ramírez1. Realizar pruebas con cámara IP.

**RESPONSABLE**: Ernesto García. |
|  | **TEMAS A TRATAR** |  |