**BITÁCORA 6**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | “Desarrollo e integración de módulo para la presentación de estados de proyectos a clientes”. |
| Jefe de Proyecto: | * Bernando Choque |
| Integrantes: | * Jose Diaz * Cristián Fritis |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **11-10-2022** | **ASISTENTES**:   * José Diaz * Cristián Fritis | |
| **DESARROLLO** | * Se mostro el desarrollo realizado por el equipo al cliente. * Se solicito acceso a recursos de base de datos para la lectura de los datos. | |
| **SUGERENCIAS** | * Arreglar las historias de usuarios. * Terminar capacitación con Angular y NodeJS. * Realizar SCRUM en trello del desarrollo de la aplicación. | |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Terminar capacitación de nodeJS y Angular. * Comenzar la creación del primer modulo de la aplicación web. | |
| **META O SPRINT** | * Comenzar la implementación del primer Módulo. * Realizar una investigación de la API a utilizar en el proyecto. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 18/10/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | * Presentar diagrama BPMN de los procesos del sistema: Cristián Fritis y Jose diaz. * Finalizar con las historias de usuario: Cristián Fritis. * Crear Trello: Jose Diaz y Cristián Fritis. * Conectar con la base de datos del cliente: Jose diaz. |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Realizar boceto de la aplicación software. * Crear Trello para depositar todo el desarrollo SCRUM del proyecto. * Realizar capacitación de las herramientas a utilizar para el proyecto. |