**BITÁCORA DE AVANCE**

| CURSO: | Proyecto 1 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Robot de Defensa Ucraniana |
| FECHA: | 18/10/2022 |
| GRUPO: | 5A |

 http://pomerape.uta.cl/redmine/

| **FECHA DE SESIÓN:** | ASISTENTES: Joe Arellano, Brayan Vidaurre , Fernada Ventura, Alan Rivera.  |
| --- | --- |
| **DESARROLLO** | 1. Nos juntamos para probar las funciones del robot, también empezamos a calcular la caída del proyectil por medio de lo aprendido en mecánica clásica. |
| **SUGERENCIAS** | 1. Hacer comunicar la interfaz con el server 2.Complementar lo que falta en el informe II de avance  |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Mejora de la base del robot 2. Mejor aplicación de los roles de cada uno |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 20/10/2022 - 21/10/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | **TRABAJO LEGO MINDSTORMS EV3**1.Arreglos de la interfaz y del movimiento del robot(**RESPONSABLES**:Bryan Vidaurre)Ayudante: Fernanda Ventura.2. Revisión de la Bitácora y corrección ortográfica del segundo informe.(**RESPONSABLE**:Fernanda Ventura) Ayudantes:Todo el equipo.3.Avance de las Bitácoras de cada semana y apoyo en lo que necesite el equipo. (**RESPONSABLES**:Alan Rivera)Ayudantes:Todos los compañeros .4.Apoyo Moral y trabajo desde casa a través del Drive. (**RESPONSABLES:** Joe Arellano) |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1.Diseño de la Arquitectura2.Implementación de la solución de comunicación remota. 3.Preparación Informe de Avance II4.Preparación de la presentacion  |