**BITÁCORA 05**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | Herramienta de automatización de Validación de consistencia e integridad de campos |
| Jefe de Proyecto: | Roberto Villagrán |
| Integrantes: | Sebastian Lukich |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **14-10-2022** | **ASISTENTES**:  Roberto Villagrán, Sebastian Lukich | |
| **DESARROLLO** | Se corrigieron parámetros en los archivos del módulo de Pentaho. Los archivos generados por macro lograron correr al final y tuvieron el efecto deseado en las tablas de la base de datos de migración.  Se terminó los detalles del modelo estrella. | |
| **SUGERENCIAS** | Ir revisando el ambiente donde funcionará la parte gráfica de la aplicación. | |
| **TEMAS A RESOLVER** | Arranque de los programas generados por macro que si bien existían y tenían programada su función no arrancaban por errores de configuración. | |
| **META O SPRINT** | 05 | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 28/10/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | Automatizar completamente la generación de archivos de Pentaho para iniciar la validación de los campos de una base de datos. (Responsable: Sebastian Lukich) |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Avance del back-end e inicio del front-end utilizando Saiku |