## Slide 1
Plan de Proyecto
“ROBOT EV3 HU45C4R T-800 v.1.0.-”
Alumnos: Patricio Chang, Cristina Cortez, Pablo Varas, Dylan Rivero.
Asignatura: Proyecto I.
Profesor: Humberto Urrutia.

## Slide 2
Contenidos
  Introducción
  Objetivos
  Fotos
  Recursos
  Organización del equipo
  Riesgos
  Carta Gantt
  Conclusión
  Restricciones
  Referencias
  Actividades

## Slide 3
Introducción

## Slide 4
Objetivos
Realizar el armado del Robot según el manual escogido por el grupo, con la finalidad de que lance ligas de plástico, contando, además, con un sistema de movimiento automatizado.
Objetivo general
Objetivos específicos
  Construir el robot “HU45C4R T-800”, en base al manual escogido.
  Realizar pruebas y verificar su íntegro funcionamiento.
  Desarrollar una forma de control de movimiento de forma remota.
  Realizar la programación del robot para que funcione correctamente.
  Implementar programa en tarjeta SD para operar el robot.

## Slide 5
Restricciones
La programación debe ser realizada en Python
El trabajo tendrá que ser realizado en plazos impuestos
El robot no debe provocar daños a terceros.
El movimiento del robot no podrá ser manual, solo automatizado.

## Slide 6
Organización del equipo
Medios de comunicación:
  Whatsapp.
  Discord.
  Clases.
Ensambladora, documentadora.
Cristina Cortez
Patricio Chang
Programador principal.
Ensamblador, fotógrafo.
Pablo Varas
Programador, escritor, documentador.
Dylan Rivero

## Slide 7
Actividades
Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre
Aprendizaje y uso de "Redmine". Investigación del funcionamiento del código del robot. Conteo y recopilación de piezas necesarias. Organización como grupo. Descarga de programas necesarios. Creación del prototipo de prueba. | Armado robot según manual. Pruebas de capacidad y limitaciones con prototipo. Pruebas de control de movimiento con mando de PS4. |  | 
Diciembre |  |  | 

## Slide 8
FOTOS

## Slide 9
Carta Gantt

## Slide 10
Riesgos

## Slide 11
Recursos

## Slide 12
Conclusión
  Adquisición de conocimientos para futuros proyectos.
  Mejora en el trabajo en equipo.
  Conocimientos sobre programación para programar a ev3.
  Desarrollo de la creatividad y pensamiento lógico en el armado del robot.

## Slide 13
Referencias
LEGO, “LEGO® MINDSTORMS® – Invent a Robot“, LEGO, [Online]. Available: LEGO® MINDSTORMS® | Invent a Robot | Official LEGO® Shop GB
Python Software Foundation (2001). Python [Online]. Available: https://www.python.org/community
Virtual Robotics Toolkit (2022). Virtual Robotics Toolkit [Online]. Available: https://www.virtualroboticstoolkit.com/
ev3 dev (2020). ev3 dev [Online]. Available: https://www.ev3dev.org/
kueden (2018). Rebrickable [Online]. Available: https://rebrickable.com/mocs/MOC-12999/kueden/d3f3nd3r/#details