BITÁCORA DE AVANCE

| CURSO: | Proyecto ll |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Grupo 3 |
| GRUPO: | 3 |

| FECHA DE SESIÓN: | 02/11/2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASISTENTES: | Bastián Mamani Jack Torres |  |  |
| DESARROLLO | 1. Justificación de arquitectura AADV. |  |  |
| SUGERENCIAS | 1. Modificar informe 2. |  |  |
| CUESTIONES QUE RESOLVER | - Elaboración de informe 3. - Se continúa la programación. |  |  |
| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 08/11/2022 |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | - Programación de módulo de cámara, identificar silueta humana. RESPONSABLE: Todos los integrantes. - Demostración de funcionamiento de proyecto. RESPONSABLE: Todos los integrantes. |
|  | TEMAS QUE TRATAR | - Agregar arquitectura a Informe. - Implementación de módulos del proyecto en raspberry pi. |