|  |
| --- |
| **Bitácora** |
| **Proyecto: CRSoq 2.0** |
| **Autor: Felipe Yáñez Pérez** |
| **Fecha: 15 de Noviembre de 2017** |
| Trabajo que se realizado durante la última semana:* Avance en el ordenamiento de participantes (frontend).
* Crear vista de alumnos para el administrador (95%).
* Avance en agregado de gráficos
 |
| Problemas encontrados y las pistas de solución:* Al agregar los gráficos, no se visualizan.
 |
| El proyecto avanza según la planificación:* No, existe retraso en la actualización, no se han iniciado las pruebas.
 |
| Cuáles son las tareas para la próxima semana:* Actualización
 |