|  |
| --- |
| **Bitácora** |
| **Proyecto: CRSoq 2.0** |
| **Autor: Felipe Yáñez Pérez** |
| **Fecha: 15 de Noviembre de 2017** |
| Trabajo que se realizado durante la última semana:   * Avance en el ordenamiento de participantes (frontend). * Crear vista de alumnos para el administrador (95%). * Avance en agregado de gráficos |
| Problemas encontrados y las pistas de solución:   * Al agregar los gráficos, no se visualizan. |
| El proyecto avanza según la planificación:   * No, existe retraso en la actualización, no se han iniciado las pruebas. |
| Cuáles son las tareas para la próxima semana:   * Actualización |