**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 1 |
| PROYECTO: | Gorilla-Tank MK ll |
| GRUPO: | 6A |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN** | Semana 12 (7 de Noviembre – 13 de Noviembre) | |
| **ASISTENTES** | Gabriel Pailamilla, Luciano Vera, Vranika Santiago, Luis Huanca y Brayan García. | |
| **DESARROLLO** | 1. Se realizaron las modificaciones correspondientes en el informe ll. 2. Se implementaron efectos sonoros al robot. 3. Comenzó la redacción del manual de usuario. 4. Comenzó el punteo para la redacción del plan de garantía de calidad del proyecto. | |
| **SUGERENCIAS** | 1. Agregar nuevas actividades a la Carta Gantt para optimizar de mejor forma el tiempo dedicado en el proyecto. | |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. La implementación de los efectos sonoros debe estar terminada esta semana, debido a que nos atrasará para las próximas actividades. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 01/11/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | TRABAJO LEGO MINDSTORMS ev3   * Implementar efectos sonoros. (**RESPONSABLES:** Luis Huanca). * Grabar voces (**RESPONSABLES:** Luciano Vera). * Redacción Manual de usuario (**RESPONSABLES:** Luciano Vera). * Redacción Plan de garantía de calidad (**RESPONSABLES:** Vranika Santiago). * Redactar la bitácora semanal   (**RESPONSABLES:** Vranika Santiago).   * Actualizar Carta Gantt (**RESPONSABLES:** Vranika Santiago). |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Avanzar en la redacción del manual de usuario y el plan de garantía de calidad. |