BITÁCORA DE AVANCE

| CURSO: | Proyecto ll |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Grupo 3 |
| GRUPO: | 3 |

| FECHA DE SESIÓN: | 22/11/2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASISTENTES: | Alan Arias Bastian Mamani Juan Pérez Jack Torres |  |  |
| DESARROLLO | 1. Mejoras de módulo identificar silueta humana. 2. Programación módulo registrar tag. |  |  |
| SUGERENCIAS | 1. Hacer uso de la biblioteca OpenCV. 2. Distribución de tareas de programación. 3. Investigación programación multihilo. |  |  |
| CUESTIONES QUE RESOLVER | - Programación de módulo identificar tag. - Problemas con el tag activo. |  |  |
| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 28/11/2022 |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | - Mostrar Programación del sistema. RESPONSABLE: Todos los integrantes. - Demostración de funcionamiento de proyecto. RESPONSABLE: Todos los integrantes. |
|  | TEMAS QUE TRATAR | - Elaboración de Informe 3. - Implementación de módulos del proyecto en raspberry pi. |