BITÁCORA DE AVANCE

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | PROYECTO 1 |
| PROYECTO: | MINDCUBER |
| GRUPO: | 4  |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****16/11/2017** | ASISTENTES:Matías Aguayo M.Leonel Alarcón B.Camilo Mamani C.José Vásquez G.Gonzalo Vega M. |
| **DESARROLLO** | 1. Se finalizó en un 100% el desarrollo e implementación de la totalidad de los patrones inversos de cada algoritmo.
2. Se avanzó de manera concreta el desarrollo del manual de usuario casi llegando a su finalización.
3. Con respecto al informe final, se comenzaron los respectivos puntos que debería contener además de realizar la corrección correspondiente de los puntos con observaciones del anterior informe.
 |
| **SUGERENCIAS** | 1. Detallar de manera clara todos los puntos del informe final.
2. Practicar el uso y los movimientos del robot para la presentación final.
 |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Esta semana el avance y desarrollo del proyecto fue como lo planteado y deseado por lo tanto no tenemos presentes cuestiones a resolver.
 |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 21/11/2017 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Finalización definitiva del manual de usuario. **RESPONSABLE**: Camilo Mamani Cáceres.1. Avanzar de manera adecuada el documento del Informe final.

**RESPONSABLE:** Gonzalo Vega Mujica.1. Creación de desarrollo multimedia del funcionamiento del robot.

**RESPONSABLE:** Leonel Alarcón Bravo |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Organizar con anticipación todos los temas y las ayudas extra para realizar una excelente presentación final.  |