|  |
| --- |
| **BITÁCORA** |
| **Proyecto: UTApp** |
| **Nombre del jefe del proyecto: José-Ignacio LeBlanc** |
| **Fecha: 21/11/2017** |
| **Proyecto en general:** En esta semana se dio por termino la sección “Promedio” y posible “Mapa” para dejar preparado la sección “Horario”.  **Proyecto individual:**  José-Ignacio LeBlanc: Perfeccionó la sección “Promedio”.  Nicolás Vargas: Avanzó en la sección “Mapa” y estableció ideas para la sección “Horario”. |
| No se encontraron errores o problemas en esta semana. |
| El proyecto según lo modificado en tiempo, va como lo acordado. |
| **Proyecto en general:** Las tareas programadas para esta semana es revisar la sección “Mapa” para averiguar si dejarlo como está o modificar y pasar a la última sección del proyecto, “Horario”.  **Proyecto individual:**  José-Ignacio LeBlanc: Revisar “Mapa” y establecer ideas para “Horario”.  Nicolás Vargas: Establecer ideas y empezar “Horario”. |