**BITÁCORA DE AVANCE**

| CURSO: | Proyecto 1 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Robot de Defensa Ucraniana |
| FECHA: | 29/11/2022 |
| GRUPO: | 5A |

 http://pomerape.uta.cl/redmine/

| **FECHA DE SESIÓN:** | ASISTENTES: Joe Arellano, Brayan Vidaurre , Fernada Ventura, Alan Rivera.  |
| --- | --- |
| **DESARROLLO** | 1.En esta semana iniciamos con el poster para la presentación del robot y ajustes del manual del robot.2.Preparación de la ppt para los mechones y coordinación de lo que se presentará.  |
| **SUGERENCIAS** | 1.Iniciar el último informe con lo solicitado.  |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. La falta del avance de la interfaz y mejora de la conexión del robot. |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 01/10/2022 - 02/10/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | **TRABAJO LEGO MINDSTORMS EV3**1. Creación de la nueva interfaz y revisión de la misma.(**RESPONSABLES**:Bryan Vidaurre)Ayudante: Fernanda Ventura.2. Revisión y estética del poster y de la presentación para los mechones.(**RESPONSABLE**:Fernanda Ventura) Ayudantes:Todo el equipo.3.Avances de las Bitácoras y apoyo en lo que falta.(**RESPONSABLES**:Alan Rivera)Ayudantes:Todos los compañeros .4. Creación y organización del póster y detalles del manual.(**RESPONSABLES:** Joe Arellano) |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Integración
* Pruebas
* Preparación Presentación Final
* Presentación para Mechones
 |