|  |
| --- |
| **Bitácora** |
| **Proyecto: CRSoq 2.0** |
| **Autor: Felipe Yáñez Pérez** |
| **Fecha: 22 de Noviembre de 2017** |
| Trabajo que se realizado durante la última semana:* Modificado problema de fechas en la base de datos, modificada la consulta.
* Crear vista de alumnos para el administrador (100%).
* Análisis de configuración para organizar preguntas.
* Fin de consultas para los nuevos gráficos.
 |
| Problemas encontrados y las pistas de solución:* Problemas al implementar un nuevo modulo, errores de codificación.
 |
| El proyecto avanza según la planificación:* No, existe retraso en la actualización, no se han iniciado las pruebas.
 |
| Cuáles son las tareas para la próxima semana:* Actualización.
 |