|  |
| --- |
| **Bitácora** |
| **Proyecto: CRSoq 2.0** |
| **Autor: Felipe Yáñez Pérez** |
| **Fecha: 22 de Noviembre de 2017** |
| Trabajo que se realizado durante la última semana:   * Modificado problema de fechas en la base de datos, modificada la consulta. * Crear vista de alumnos para el administrador (100%). * Análisis de configuración para organizar preguntas. * Fin de consultas para los nuevos gráficos. |
| Problemas encontrados y las pistas de solución:   * Problemas al implementar un nuevo modulo, errores de codificación. |
| El proyecto avanza según la planificación:   * No, existe retraso en la actualización, no se han iniciado las pruebas. |
| Cuáles son las tareas para la próxima semana:   * Actualización. |