**BITÁCORA 05**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 4 |
| PROYECTO: | Gestión de turnos de trabajo Ariaca |
| Jefe de Proyecto: | Gonzalo Muñoz  Eduardo Rojo |
| Integrantes: | Gabriel Echeverría  Javier Rojas |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **07-10-2022** | **ASISTENTES**:   * Gabriel Echeverría * Javier Rojas * Gonzalo Muñoz * Eduardo Rojo | |
| **DESARROLLO** | 1. Reunión con el equipo de trabajo. 2. Revisión del avance del Front y Back End. 3. Comentarios para mejorar el desarrollo del sistema. | |
| **SUGERENCIAS** | Hacer el horario mensualmente y que se visualice semanalmente. | |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Crear un algoritmo que genere el horario sin ingresar el itinerario de vuelo. * Crear un algoritmo que considere 2 empleados en vez de 1 para un turno. * Modificar la sección “actualizaciones” para que se entienda mejor el sistema. * Implementación o no de una base de datos. | |
| **META O SPRINT** |  | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 14/10/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Gestión de avance del proceso   **Responsable:** Eduardo Rojo   1. Supervisión y documentación del avance de los participantes.   **Responsable:** Gonzalo Muñoz   1. Actualizaciones del Front – End   **Responsable:** Javier Rojas   1. Actualizaciones del Back – End   **Responsable:** Gabriel Echeverría |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Primer prototipado del sistema. |